PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistema Integrado de
Gestão Clínica

Clínica médica, fisioterapia, pilates e fortalecimento

| Documento | Definição |
| --- | --- |
| Versão | 1.0 — PRD final para início da execução |
| Data | 21 de agosto de 2026 |
| Produto | Sistema web e site institucional personalizados |
| Arquitetura | Single-tenant, exclusivo para a clínica |
| Stack | Next.js, TypeScript, Vercel e Supabase |
| Status | Aguardando validação formal e descoberta operacional detalhada |

DECISÃO DE PRODUTO O sistema é o projeto principal. O site institucional é acessório. Não haverá SaaS, CRM comercial ou recursos destinados à prospecção de outras clínicas.

# PRD Final

Sistema Integrado de Gestão Clínica — documento-base para projeto, desenvolvimento, homologação e aceite

# 1. Resumo executivo

Desenvolver uma plataforma web exclusiva para centralizar a operação clínica, administrativa, financeira e de convênios da clínica. O produto atenderá consultas médicas, fisioterapia, pilates e fortalecimento, preservando as diferenças profissionais e operacionais de cada modalidade.

ESCOPO CONSOLIDADO Pacientes, agenda, prontuários, anamnese, avaliações, evoluções, prescrições, convênios/TISS, financeiro, repasses, recibos, comunicação operacional e site institucional.

## 1.1 Objetivos

Eliminar controles paralelos e duplicidade de informações.

Criar uma fonte única e auditável para a operação.

Organizar agenda individual e coletiva, salas e recursos.

Manter prontuários médicos e fisioterapêuticos seguros.

Controlar atendimentos particulares e por convênio.

Reduzir perdas de faturamento, glosas evitáveis e erros de repasse.

Disponibilizar prescrição digital funcional desde o MVP.

Preparar a emissão integrada de NFS-e para a versão final.

## 1.2 Indicadores de sucesso

| Indicador | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Adoção | 100% dos atendimentos novos registrados no sistema após estabilização. |
| Agenda | Redução de conflitos, faltas não tratadas e controles externos. |
| Prontuário | Localização imediata do histórico autorizado e rastreabilidade de alterações. |
| Convênios | Relação verificável entre autorização, guia, lote, glosa e recebimento. |
| Financeiro | Fechamento, recibos e repasses calculados a partir das operações registradas. |
| Segurança | Nenhum perfil administrativo com acesso clínico implícito. |

# 2. Princípios e restrições

Sistema personalíssimo e exclusivo para a clínica contratante.

Arquitetura single-tenant, sem tenant_id e sem gestão de outras empresas.

Possíveis unidades serão estabelecimentos operacionais da mesma empresa.

Segurança, sigilo, auditoria e LGPD são requisitos de produto.

Dados clínicos e financeiros serão segregados por domínio e permissão.

Registros clínicos finalizados não poderão ser sobrescritos.

Operações financeiras confirmadas serão corrigidas por estorno ou compensação.

A aplicação será web responsiva; aplicativo nativo não integra o MVP.

O financeiro será gerencial, não substituindo contabilidade ou folha de pagamento.

## 2.1 Fora do escopo do MVP

Teleconsulta e infraestrutura de vídeo.

Emissão automática de NFS-e.

Portal completo do paciente.

Aplicativo móvel nativo.

Marketing, CRM comercial, funil e campanhas de prospecção.

Estoque, salvo validação posterior de necessidade.

Integrações laboratoriais e com equipamentos.

Contabilidade fiscal, folha de pagamento e inteligência artificial clínica.

# 3. Perfis e autorização

| Perfil | Responsabilidade | Acesso clínico |
| --- | --- | --- |
| Administrador técnico | Usuários, parâmetros e configuração. | Não por padrão. |
| Direção | Indicadores operacionais e financeiros. | Somente mediante regra e justificativa. |
| Recepção | Pacientes, agenda, chegada, cobranças autorizadas e recibos. | Não. |
| Financeiro/Faturamento | Caixa, despesas, convênios, lotes, glosas e repasses. | Não ao conteúdo clínico. |
| Médico | Consulta, prontuário, prescrições e documentos. | Aos pacientes autorizados. |
| Fisioterapeuta | Avaliação, plano terapêutico e evolução. | Aos pacientes autorizados. |
| Pilates/Fortalecimento | Agenda, presença, restrições necessárias e evolução permitida. | Limitado à necessidade. |
| Suporte | Diagnóstico técnico temporário e auditado. | Não por padrão. |

REGRA CRÍTICA Ser administrador do sistema não concede automaticamente acesso a prontuários. Toda autorização será aplicada no servidor e no banco, não apenas pela interface.

# 4. Escopo funcional do MVP

## 4.1 Autenticação, usuários e permissões

Login individual, recuperação de senha e inativação.

MFA para profissionais e perfis sensíveis.

Vínculo entre usuário, profissional, conselho e unidade.

Sessões revogáveis e registro de último acesso.

Permissões por papel e exceções documentadas.

Auditoria de login, mudanças de papel e acessos sensíveis.

## 4.2 Pacientes, responsáveis e pagadores

Dados pessoais, contatos, endereço e identificação.

Responsável legal, financeiro, pagador e contato de emergência.

Vínculo com convênios, carteirinhas e validade.

Detecção de possíveis duplicidades.

Inativação sem exclusão do histórico.

Separação entre dados administrativos e clínicos.

## 4.3 Profissionais, serviços, salas e recursos

Profissão, especialidade, conselho, UF e qualificações.

Serviços, duração, preço, capacidade e modalidade.

Agenda por profissional, sala e recurso exclusivo.

Vigência de preço e regra de repasse.

Atendimentos individuais, coletivos e retornos.

## 4.4 Agenda e jornada do atendimento

Visões diária, semanal e mensal; filtros por profissional, sala, unidade e modalidade.

Agendamento avulso e recorrente, encaixe, lista de espera e bloqueios.

Controle de capacidade de turmas de pilates e fortalecimento.

Estados: reservado, aguardando confirmação, confirmado, chegou, em atendimento, concluído, cancelado, faltou e reagendado.

Detecção de conflito de profissional, sala ou recurso.

Motivo, usuário e data em cancelamentos e reagendamentos.

Geração ou atualização de cobrança conforme regras da clínica.

Fila de sala de espera com horário de chegada e tempo de espera.

### Critérios de aceite da agenda

Conflitos são bloqueados ou exigem permissão explícita.

Recorrências podem ser alteradas individualmente ou em série.

Atendimento coletivo respeita capacidade.

Reagendamento preserva o vínculo anterior.

A agenda administrativa não expõe diagnóstico ou anamnese.

## 4.5 Prontuário clínico longitudinal

Prontuário organizado por paciente e atendimento.

Rascunho editável somente por autor ou regra excepcional.

Finalização com autor, conselho, data e hora.

Retificação por adendo, preservando conteúdo anterior.

Anexos privados e classificados.

Pesquisa e visualização conforme necessidade profissional.

Registro de acesso, finalização, retificação, impressão e exportação sensível.

### Prontuário médico

Queixa, história, antecedentes, alergias, medicamentos, hábitos e exame físico.

Sinais vitais, hipóteses, diagnóstico, CID quando utilizado, conduta e retorno.

Prescrições, solicitações de exames, encaminhamentos, laudos, relatórios e atestados.

### Prontuário fisioterapêutico

Avaliação postural e funcional, dor, amplitude, força e testes específicos.

Diagnóstico cinético-funcional, objetivos e plano terapêutico.

Técnicas, resposta ao tratamento, evolução por sessão, reavaliação e alta.

Medidas seriadas por data, lado, unidade e instrumento.

Mapa corporal/body chart no roadmap prioritário; o MVP deverá ao menos permitir registro estruturado e anexos visuais.

### Pilates e fortalecimento

Objetivos, restrições e plano individual.

Presenças em sessões individuais ou coletivas.

Programa de exercícios, progressão, carga, séries e repetições quando aplicável.

Intercorrências, dor, limitação e reavaliação.

Mensalidades, frequência semanal, manutenção de vaga e reposições.

## 4.6 Formulários, termos e consentimentos

Modelos personalizados por especialidade e modalidade.

Tipos de campo estruturados, obrigatoriedade e versão do formulário.

Termos de atendimento, privacidade, responsabilidade, faltas e cancelamentos.

Autorizações específicas, inclusive uso de imagem separado e opcional.

Aceite com versão, data, hora, evidência e possibilidade de revogação quando cabível.

## 4.7 Prescrição e assinatura digital no MVP

DECISÃO A médica já possui certificado ICP-Brasil A3 em nuvem VIDaaS emitido via AR-CFM/CREMERO. A integração será estudada em uma frente paralela desde o início do projeto.

Elaboração da prescrição dentro do atendimento.

Geração de PDF final para assinatura.

Fluxo preferencial: integração IntegraICP/VIDaaS após prova de conceito e contratação.

Contingência: assinatura pelo aplicativo VIDaaS, VIDaaS Connect ou plataforma do CFM, seguida de armazenamento do PDF assinado.

Assinatura somente pela titular, sem armazenamento de senha, biometria ou chave privada.

Documento assinado imutável, verificável, vinculado ao paciente e auditado.

Bloqueio ou orientação específica para receituários não admitidos digitalmente.

Alerta de validade do certificado e contingência de indisponibilidade.

### Prova de conceito obrigatória

Assinar PDF fictício no VIDaaS.

Validar assinatura e cadeia ICP-Brasil no ITI.

Testar VIDaaS Connect nos computadores da clínica.

Solicitar canal, documentação, homologação, custos e SLA da IntegraICP.

Confirmar o uso do certificado gratuito do CFM no canal contratado.

Testar assinatura PAdES, autorização da titular, retorno e armazenamento.

Decidir formalmente entre integração no MVP ou contingência assistida.

# 5. Convênios e faturamento TISS

REQUISITO ESTRUTURAL A clínica já possui convênios e pretende ampliar a lista. O módulo integra o MVP e não poderá ser tratado como simples cadastro de planos.

## 5.1 Cadastros e contratos

Operadoras, registro ANS, planos e contatos.

Contratos, vigência, tabela negociada e calendário de faturamento.

Procedimentos, códigos TUSS, valores e regras por plano.

Dados do beneficiário, carteirinha, validade e titularidade.

Regras de coparticipação, retorno, sessões e documentos exigidos.

## 5.2 Autorizações

Solicitação, senha, validade, quantidade autorizada e status.

Controle de saldo por procedimento e paciente.

Alertas de validade e esgotamento.

Anexos e protocolos.

Vínculo obrigatório entre atendimento, autorização e guia quando aplicável.

## 5.3 Guias, lotes e XML

Guias utilizadas pela clínica, incluindo consulta e SP/SADT conforme operação.

Preenchimento assistido a partir do cadastro, agenda, atendimento e autorização.

Validação de campos obrigatórios.

Agrupamento em lotes, fechamento e protocolo.

Exportação XML TISS quando aplicável.

Preservação da versão TISS/TUSS utilizada.

Tabelas e schemas atualizáveis, sem códigos regulatórios fixados no código.

Transmissão direta por operadora como evolução progressiva.

## 5.4 Glosas, recursos e recebimentos

Registro total ou parcial da glosa.

Motivo padronizado e observação.

Prazo para contestação.

Recurso, documentos, protocolo e resultado.

Valor apresentado, glosado, liberado e recebido.

Conciliação com contas a receber e repasses.

Painel de glosas por operadora, procedimento, motivo e período.

### Critérios de aceite de convênios

É possível rastrear um atendimento da autorização até o recebimento.

Nenhuma atualização de terminologia altera lotes anteriores.

O saldo autorizado não é consumido em duplicidade.

Lote fechado não é editado silenciosamente.

Glosas e recursos preservam histórico.

O financeiro distingue receita particular de receita de operadora.

# 6. Financeiro

## 6.1 Contas a receber

Cobrança por atendimento, pacote, mensalidade, convênio ou lançamento autorizado.

Pagador distinto do paciente.

Parcelas, vencimento, desconto, acréscimo e pagamento parcial.

Dinheiro, PIX, cartão, transferência, operadora e outras formas.

Estados: prevista, pendente, parcial, paga, vencida, cancelada e estornada.

Crédito do paciente e histórico de utilização.

## 6.2 Pacotes, mensalidades e reposições

Quantidade, frequência semanal, vigência e saldo.

Renovação, reajuste, congelamento e cancelamento.

Política de falta, reposição, expiração e manutenção de vaga.

Vínculo entre sessão original, crédito e reposição.

Histórico imutável de utilização.

## 6.3 Contas a pagar, caixa e contas financeiras

Fornecedores, categorias, centros de custo, competência e vencimento.

Despesas avulsas e recorrentes.

Contas bancárias e caixas de destino.

Abertura, movimentos, conferência e fechamento de caixa.

Taxas de cartão, valor bruto, líquido, adquirente e previsão de recebimento.

Transferências e conciliação manual no MVP.

## 6.4 Repasses

Valor fixo, percentual do serviço, percentual do recebido, hora ou sessão.

Regra por profissional e serviço com vigência.

Base particular ou convênio e tratamento de glosas.

Estados: previsto, calculado, conferência, aprovado, pago, ajustado e cancelado.

Ajustes com motivo e compensações futuras.

Demonstrativo detalhado por profissional.

## 6.5 Orçamentos e recibos

Orçamentos com serviços, quantidades, desconto, validade e conversão em pacote/cobrança.

Recibo numerado e vinculado ao pagamento.

Segunda via com mesmo número.

Cancelamento e estorno preservados.

Código ou QR Code de validação quando adotado.

# 7. Comunicação operacional e site

## 7.1 WhatsApp e e-mail

MVP: número, preferência de contato e abertura de conversa manual com mensagem preparada.

Mensagens de confirmação, lembrete, cancelamento, lista de espera e pagamento.

Sem informação clínica sensível em mensagens comuns.

Primeira evolução: API oficial do WhatsApp, templates aprovados, status de entrega e confirmação interativa.

Proibida automação não oficial baseada em simulação do WhatsApp Web.

## 7.2 Site institucional

Início, clínica, serviços, profissionais, estrutura, contato, localização e privacidade.

SEO técnico básico, acessibilidade e responsividade.

Formulário com coleta mínima e proteção contra spam.

Solicitação de agendamento sujeita à confirmação da clínica.

Sem CRM comercial, funil, prospecção ou gestão de outras empresas.

# 8. Relatórios e indicadores

| Domínio | Relatórios essenciais |
| --- | --- |
| Operação | Atendimentos, ocupação, faltas, cancelamentos, pacientes novos, salas, turmas e lista de espera. |
| Clínico | Histórico por paciente, documentos, tratamentos ativos, reavaliações e altas, conforme permissão. |
| Convênios | Autorizações, saldo, guias, lotes, protocolos, glosas, recursos e recebimentos. |
| Financeiro | Receber, pagar, caixa, inadimplência, fluxo, formas de pagamento, pacotes e mensalidades. |
| Profissionais | Produção, base de cálculo, ajustes e repasses. |
| Auditoria | Acessos clínicos, alterações, exportações, permissões e operações sensíveis. |

# 9. Requisitos não funcionais

## 9.1 Segurança e privacidade

HTTPS, validação server-side, RLS e menor privilégio.

MFA para perfis sensíveis.

Storage privado e URLs temporárias.

Segredos somente no servidor; service role nunca no navegador.

Ambientes separados e dados de teste fictícios ou anonimizados.

Inventário de dados, bases legais, política de retenção e processo de incidentes.

Exportações sensíveis com permissão, justificativa e auditoria.

Revisão jurídica/LGPD antes da produção.

## 9.2 Integridade e auditoria

Logs separados dos registros de negócio.

Eventos com usuário, entidade, ação, data/hora, origem e justificativa.

Imutabilidade operacional de prontuários finalizados e documentos assinados.

Estornos em vez de exclusão financeira.

Retenção de versões de preços, contratos, regras de repasse, TISS/TUSS e formulários.

## 9.3 Desempenho e disponibilidade

Páginas operacionais em até 3 segundos em condições normais.

Pesquisa de paciente em até 2 segundos.

PDF comum em até 10 segundos.

Paginação de listas extensas.

Backups automáticos, restauração testada e plano de contingência.

Monitoramento, registro de erros e procedimento de indisponibilidade.

## 9.4 Usabilidade e acessibilidade

Português do Brasil, interface responsiva e linguagem clara.

Navegação por teclado nos fluxos principais e contraste adequado.

Estados de carregamento, vazio, sucesso e erro.

Confirmação de ações críticas e proteção contra perda de rascunho quando possível.

Compatibilidade com versões atuais de Chrome, Edge, Safari e Firefox.

# 10. Arquitetura e stack

| Camada | Decisão |
| --- | --- |
| Frontend/servidor | Next.js App Router, TypeScript, Server Components, Server Actions e Route Handlers. |
| Interface | Tailwind CSS e shadcn/ui. |
| Banco | Supabase PostgreSQL, acesso direto sem ORM por padrão. |
| Identidade | Supabase Auth e MFA. |
| Arquivos | Supabase Storage privado. |
| Autorização | RLS no banco e verificações no servidor. |
| PDF | @react-pdf/renderer. |
| E-mail | Resend. |
| Gráficos | Recharts quando agregarem valor. |
| Hospedagem | GitHub e Vercel, com deploy automatizado. |

RESTRIÇÃO Não adicionar Prisma, Drizzle, Redis, microserviços, Docker, GraphQL ou outra dependência estrutural sem problema concreto e decisão registrada.

## 10.1 Diretrizes de dados

Sem tenant_id.

unit_id somente se houver unidades físicas.

Identificadores estáveis e datas armazenadas de forma consistente.

Históricos relevantes modelados como eventos ou versões.

Integrações externas encapsuladas.

TISS/TUSS importáveis e versionados.

Filas simples no PostgreSQL ou tarefas agendadas antes de infraestrutura adicional.

# 11. Modelo conceitual

| Domínio | Entidades principais |
| --- | --- |
| Identidade | Usuário, perfil, permissão, sessão, profissional, registro profissional, unidade. |
| Operação | Paciente, responsável, pagador, serviço, preço, sala, recurso, disponibilidade, agenda, recorrência, presença. |
| Clínico | Atendimento, prontuário, anamnese, avaliação, evolução, plano, prescrição, documento, assinatura, anexo, termo. |
| Convênios | Operadora, plano, contrato, tabela, procedimento TUSS, beneficiário, autorização, guia, lote, protocolo, glosa, recurso. |
| Financeiro | Cobrança, parcela, pagamento, estorno, crédito, pacote, mensalidade, despesa, conta, caixa, recibo, orçamento. |
| Repasses | Regra, vigência, cálculo, ajuste, aprovação e pagamento. |
| Governança | Auditoria, notificação, consentimento, exportação, incidente. |
| Fiscal futuro | NFS-e, XML, protocolo, evento, cancelamento e substituição. |

# 12. Roadmap de entrega

| Etapa | Entregas | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| 0 — Descoberta | Fluxos, convênios, documentos, formulários, permissões, repasses, migração e protótipos. | Regras críticas aprovadas pela clínica. |
| 1 — Fundação | Projeto, autenticação, RLS, auditoria, usuários, pacientes, profissionais, serviços e site-base. | Segurança e cadastros homologados. |
| 2 — Agenda e clínica | Agenda, filas, prontuários, avaliações, evoluções, anexos, termos e pacotes. | Atendimento completo em homologação. |
| 3 — Convênios/TISS | Planos, carteirinhas, autorizações, guias, lotes, XML, glosas e conciliação. | Convênios atuais reproduzidos. |
| 4 — Financeiro | Receber, pagar, caixa, taxas, repasses, orçamentos, mensalidades e recibos. | Fechamento simulado aprovado. |
| 5 — Prescrição digital | VIDaaS/IntegraICP ou contingência homologada, documentos e validação. | Prescrição fictícia assinada e validada. |
| 6 — Comunicação e implantação | WhatsApp assistido, e-mail, migração, treinamento e operação assistida. | Aceite do MVP e entrada controlada. |
| 7 — Versão final | NFS-e, automações do WhatsApp e integrações prioritárias com operadoras. | Escopo final homologado. |

## 12.1 Itens futuros opcionais

Teleconsulta.

Portal do paciente.

Aplicativo móvel.

Pagamentos online e conciliação bancária automática.

Estoque, TISS avançado por webservice e integrações adicionais.

# 13. Critérios globais de aceite do MVP

Todos os perfis acessam apenas funções autorizadas.

Recepção e financeiro não visualizam conteúdo clínico.

Agenda opera atendimentos individuais e coletivos sem conflitos indevidos.

Profissionais registram, finalizam e retificam prontuários preservando versões.

Anexos e documentos clínicos permanecem privados.

Convênios atuais podem ser cadastrados, autorizados, guiados, faturados e conciliados.

É possível registrar glosa e recurso.

Financeiro registra particulares, operadoras, despesas, caixa, pacotes, mensalidades e repasses.

Recibos são gerados e rastreáveis.

O MVP apresenta prescrição digital utilizável com VIDaaS, integrada ou por contingência assistida.

Auditoria registra operações críticas.

Site institucional está publicado.

Build, lint e tipos estão sem erros.

Backup, restauração e contingência estão documentados.

Usuários-chave homologam os fluxos com cenários reais anonimizados.

## 13.1 Definição de pronto por funcionalidade

Requisito implementado e validado no servidor.

Permissões e RLS testadas.

Estados de interface completos.

Auditoria implementada quando aplicável.

Erros tratados sem exposição de dados.

Testes proporcionais ao risco aprovados.

Documentação atualizada.

Homologação funcional registrada.

# 14. Riscos e controles

| Risco | Nível | Controle principal |
| --- | --- | --- |
| Acesso indevido a prontuário | Crítico | RLS, MFA, menor privilégio e auditoria. |
| Alteração silenciosa de registro | Crítico | Finalização imutável, adendo e versões. |
| Perda de dados | Crítico | Backup e restauração testada. |
| Integração VIDaaS indisponível | Alto | Prova precoce e contingência externa. |
| Mudança do TISS/TUSS | Alto | Importação, versionamento e validação por schema. |
| Glosas por cadastro incorreto | Alto | Validações, autorizações e conferência de lote. |
| Regra de repasse incorreta | Alto | Vigência, simulações e homologação. |
| Migração inconsistente | Alto | Projeto próprio de limpeza e conferência. |
| Resistência operacional | Médio/alto | Protótipos, treinamento e implantação gradual. |
| Indisponibilidade da internet | Médio/alto | Agenda do dia e procedimento de contingência. |

# 15. Descoberta obrigatória antes da codificação dos módulos

## 15.1 Clínica e operação

Razão social, unidades, horários, profissionais, especialidades, salas e recursos.

Volume mensal, turmas, capacidade, política de faltas, cancelamentos e reposições.

Formulários clínicos e documentos atualmente usados.

Responsáveis internos pela homologação de cada domínio.

## 15.2 Convênios

Operadoras, registros ANS, planos, contratos e tabelas.

Procedimentos e códigos TUSS usados.

Guias, autorizações, portais, webservices, credenciais e calendário.

Histórico de glosas, prazos e regras de recurso.

Forma atual de faturamento e recebimento.

## 15.3 Financeiro

Meios de pagamento, caixas, contas, taxas e fechamento.

Pacotes, mensalidades, congelamentos e reposições.

Regras de desconto e repasse com exemplos reais.

Município, regime tributário e processo atual de NFS-e.

## 15.4 Dados e implantação

Sistemas, planilhas, agendas, PDFs e fichas físicas existentes.

Volume, qualidade, duplicidades e período a migrar.

Estratégia de corte, operação paralela e contingência.

# 16. Governança do projeto

Mudanças de escopo serão registradas e avaliadas por impacto.

Decisões regulatórias terão fonte, data e responsável.

Nenhuma credencial real será incluída no repositório.

O link do termo de titularidade, senhas, QR Codes e recuperação VIDaaS permanecerão sob guarda da médica.

Homologação utilizará dados fictícios ou anonimizados.

Produção exigirá revisão jurídica/LGPD e validação contábil/fiscal.

## 16.1 Aprovação

| Papel | Responsável | Status |
| --- | --- | --- |
| Direção da clínica | A definir | Pendente |
| Responsável clínico médico | A definir | Pendente |
| Responsável fisioterapia | A definir | Pendente |
| Financeiro/faturamento | A definir | Pendente |
| Responsável técnico do projeto | A definir | Pendente |
| Privacidade/jurídico | A definir | Revisão antes da produção |

# 17. Referências regulatórias e técnicas

Agência Nacional de Saúde Suplementar. Padrão TISS e versões vigentes: https://www.gov.br/ans/pt-br/assuntos/prestadores/padrao-para-troca-de-informacao-de-saude-suplementar-2013-tiss

Conselho Federal de Medicina. Certificado Digital do CFM: https://certificadodigital.cfm.org.br/

Conselho Federal de Medicina. Prescrição Eletrônica: https://prescricaoeletronica.cfm.org.br/

Valid Certificadora. IntegraICP — integração via API: https://validcertificadora.com.br/pages/psc-integracao-via-api

Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Validador de assinaturas: https://validar.iti.gov.br/

Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Perguntas frequentes sobre dados pessoais e sensíveis: https://www.gov.br/anpd/pt-br/acesso-a-informacao/perguntas-frequentes/perguntas-frequentes

Portal Nacional da NFS-e. Documentação técnica: https://www.gov.br/nfse/pt-br/nfs-e-via/documentacao-tecnica/documentacao-tecnica

CFM. Resolução nº 1.821/2007 e referências correlatas sobre prontuários eletrônicos: https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2007/1821

NOTA As referências deverão ser verificadas novamente no início de cada integração e antes da entrada em produção, pois padrões técnicos e regulatórios podem mudar.